| ЗАТВЕРДЖУЮ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
| Президент Національної академії наук України академік НАН України |  | Генеральний конструктор - Генеральний директор Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" |
| _____________________ Б.Є. Патон |  | __________________________ О.В. Дегтярев |
| "____"_________________2013 р. |  | "____"_____________________ 2013 р. |

ПЛАН

спільної науково-дослідної діяльності

ДП "КБ "Південне" і наукових установ НАН України

на 2014  рік

| № | Напрям досліджень (№ пункту Перспективного плану), учасники досліджень | План робіт на 2014 рік | Строк виконання робіт | Виконавці | Звітні матеріали | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальні питання перспективних проектів |
|  | Методичні питання, пов’язані з розробленням гальмівного надувного пристрою (ГНП), призначеного для видалення космічного сміття (п. 3) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ ДП "КБ"Південне" | Випуск вихідних даних для розроблення ГНП | Березень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ | Вихідні дані | узгоджено вих. ІТМ №57/334-15 від 02.04.2013 р. |
|  |  | Оцінка та вибір основних проектних параметрів ГНП з урахуванням можливих особливостей конструкції, в тому числі форми, розмірів, матеріалів оболонки, системи наддування і т.п. | Грудень 2014 р. | Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ | Науково-технічний звіт |  |
|  | Методичні питання, пов’язані з розробленням Електродинамічної Космічної Тросової Системи (ЕДКТС) (п. 3) Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ ДП "КБ"Південне" | Моделювання та розрахунок динаміки розгортання та функціонування системи відведення останніх ступенів на основі ЕДКТС. Уточнення за отриманими даними основних проектних параметрів ЕДКТС для відведення останніх ступенів українських РН | Березень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ | Науково-технічний звіт |  |
| Балістика, аеродинаміка і теплообмін |
| 2 | Аеротермогазодина-міка гіперзвукових літальних апаратів із розробкою програмно-методичного забезпечення (п. 6 ) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, ДП "КБ "Південне" | Розроблення наукової концепції, теоретичних основ і практичних методів розрахунку аеротермогазодинамічних характеристик гіперзвукових літальних апаратів | Грудень 2014 | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІТМ .№57/531- 02 від 05.06.13 |
| 3 | Програмно-мето-дичне забезпечення дослідження аеродинамічних характеристик (АДХ) ракет з керуючими та несучими органами з урахуванням інтерференції (корпус-аєродинамічне кермо) на надзвуковому відрізку польоту (п. 7, 9) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, ДП "КБ "Південне" | Розроблення наукової концепції, теоретичних основ і практичних методів розрахунку аеродинамічних характеристик (АДХ) ракет з керуючими та несучими органами на надзвуковому відрізку польоту. Розроблення наукової концепції, теоретичних основ і практичних методів розрахунку полів течії з урахуванням інтерференції корпус − аеродинамічне кермо | Листопад 2014 | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІТМ .№57/531- 02 від 05.06.13 |
|  | Аеродинаміка космічних апаратів (п.8) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ ДП "КБ "Південне" | Розроблення наукової концепції, теоретичних основ і практичних методів розрахунку аеродинаміки космічних апаратів | Грудень 2014 | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІТМ .№57/531- 02 від 05.06.13 |
|  | Розроблення математичної моделі взаємодії пускової установки і стартового устаткування із ґрунтом під час короткочасного динамічного навантаження (п.10) Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ, ДП "КБ "Південне" | Розробка і узгодження технічного завдання | Грудень 2013 | ДП «КБ "Південне" | Технічне завдання | узгоджено вих. ІТМ вих.№57/531- 02 від 05.06.13 р. |
|  |  | Розробка і відправлення вихідних даних | Березень 2014 | ДП «КБ "Південне" | Вихідні дані |  |
|  |  | Розробка математичної моделі взаємодії пускової установки і стартового устаткування із ґрунтом | Вересень 2014 | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Математична модель |  |
|  |  | Проведення тестових розрахунків та підготовка науково-технічного звіту | Листопад 2014 | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ ДП «КБ "Південне" | Науково-технічний звіт |  |
|  | Методика прогнозування параметрів стану атмосфери по трасі польоту РН на основі чисельного прогнозування погоди (п.11) Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут ДП «КБ "Південне" | Розробка методики | жовтень 2013 | Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут | Методика | узгоджено вих. Укр НДГМІ № 185 від 31.05.13 р. |
|  |  | Розробка ПЗ для прогнозування параметрів атмосфери по трасі польоту РН на основі чисельного прогнозування погоди із можливістю оперативного використання персоналом ДП «КБ «Південне» і автоматизованим способом отримання питомих вихідних даних | березень 2014 |  | Акт випробування ПЗ |  |
|  |  | Аналіз результатів. Прийняття рішення про порядок проведення подальших робіт | липень 2014 |  | Технічна довідка |  |
|  |  | Відпрацювання методики і ПЗ щодо даних метео-вимірювань районів «Байконур» і «Алкантара» | жовтень 2014 |  |  | З урахуванням строків проведення ПНР, АВ, КВ «Циклон-4» |
|  | Методика визначення фактичного стану атмосфери за даними метеорологічних супутників (п.12) Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут ДП «КБ "Південне" | Розробка методики | жовтень 2013 | Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут | Методика | узгоджено вих. Укр НДГМІ № 185 від 31.05.13 р. |
|  |  | Розробка програмного забезпечення для прогнозування параметрів стану атмосфери вздовж траси польоту РН на основі чисельного прогнозування погоди з можливістю оперативного використання персоналом ДП «КБ «Південне» і автоматизованим способом отримання вихідних даних | Березень 2014 |  | Акт випробування ПЗ |  |
|  |  | Аналіз результатів. Прийняття рішення про порядок проведення подальших робіт | липень 2014 |  | Технічна довідка |  |
|  |  | Відпрацювання методики і ПЗ щодо даних метеовимірювань для району «Алкантара» | жовтень 2014 |  |  | З урахуванням строків проведення ПНР, АВ, КВ «Циклон-4» |
|  | Методика визначення параметрів глобальної атмосфери з можливістю уточнення конкретного району і заданого часу пуску (п.13) Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут ДП «КБ "Південне" | Розробка і узгодження технічного завдання на розробку методики | Грудень 2014 | Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут | Технічне завдання | узгоджено вих. Укр НДГМІ № 203 від 12.06.13 р. |
|  | Методика визначення профілю швидкості і напряму вітру у приземному шарі (0 – 3км) у довільних точках за відомими значеннями цих параметрів у наперед заданій точці для відстані до 200 км (п.14) Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут ДП «КБ "Південне" | Розробка і узгодження Технічного завдання на створення методики | лютий 2014 | ДП «КБ "Південне" | Технічне завдання | узгоджено вих. УкрНДГМІ № 185 від 31.05.13 р. |
|  |  | Розробка і затвердження План-графіку проведення робіт | Березень 2014 | ДП «КБ "Південне" | План-графік |  |
|  |  | Розробка методики прогнозування профілю швидкості і напряму вітру у приземному шарі (0 – 3км) у довільних точках за відомими значеннями цих параметрів у наперед заданій точці для відстані до 200 км | Вересень 2014 | Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут | Методика |  |
|  |  | Розробка технічного звіту щодо методики і результатів її відпрацювання | Листопад 2014 | Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут | Технічний звіт |  |
|  |  | Узгодження технічного звіту з ДП «КБ «Південне» | Грудень 2014 |  | Технічний звіт |  |
|  | Проведення досліджень щодо оцінки можливості створення стандарту глобальної атмосфери, який дозволить визначити середньорічні, середньосезонні, середньомісячні, середньодобові параметри атмосфери (п.15) Морський гідрофізичний інститут ДП «КБ "Південне" | Випуск технічної довідки на базі досліджень, проведених у 2013 році, щодо принципової можливості розробки стандарту глобальної атмосфери | Червень 2014 | Морський гідрофізичний інститут | Технічна довідка | узгоджено вих. №78/651-1-8 від 28.05.13р. |
|  |  | Розробка проекту Технічного завдання на розробку стандарту глобальної атмосфери | Жовтень 2014 | Морський гідрофізичний інститут | Проект технічного завдання |  |
|  |  | Аналіз наданих матеріалів. Прийняття рішення про порядок проведення подальших робіт | Листопад 2014 | ДП «КБ «Південне» | Проект угоди |  |
|  | Забезпечення температурних режимів апаратури літальних апаратів (новий пункт) Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ"Південне" | Аналіз наданих матеріалів у 2013 році | Березень 2014 | ДП «КБ «Південне | Технічна довідка | узгоджено вих.ІПМаш № 52/483 від 12.06.13р. |
|  |  | Проведення науково - дослідницькоі роботи | Листопад 2014 | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Розробка проекту Технічного завдання | Листопад 2014 | ДП «КБ «Південне | Проект технічного завдання |  |
| Навантаження і міцність конструкцій |
| 1 | Розроблення програмно-методичного забезпечення для визначення руйнівних навантажень і запасів стійкості ракетних конструкцій з різних матеріалів, у т. ч. з композиційних матеріалів, через комп'ютерний експеримент в умовах нерівномірного нагріву й експлуатаційного навантаження (п. 16) Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка Інститут проблем машинобудуванняім. А.М. Підгорного | Розроблення наукової концепції, теоретичних основ і практичних методів розрахунку руйнуючих навантажень та стійкості ракетних конструкцій з металевих і композиційних матеріалів під час нерівномірного нагріву та навантаження | Лютий 2014 р | Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІМ № 50 від 04.06.13 р. вих.ІПМаш № 52/483 від 12.06.13р. |
|  |  | Розроблення алгоритмів і програм розрахунку напружено - деформованого стану (НДС) конструкцій РКТ ракетних конструкцій з металевих і композиційних матеріалів під час нерівномірного нагріву та навантаження | Грудень 2014 р. | Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт |  |
| 1 | Розрахунок міцності обичайок неоднорідної структури (п. 17) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, ДП "КБ "Південне" | Аналіз існуючих розроблень щодо розрахунку міцності неоднорідних оболонкових конструкцій стосовно до відсіків ракетно-космічної техніки (РКТ) в тому числі з урахуванням наявності вирізів, пластичних деформацій | Січень 2014 р. | Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ | Науково-технічний звіт | узгоджено вих.ІТМ №57/531- 02 від 05.06.13р. |
|  |  | Чисельний аналіз взаємного впливу двох прямокутних вирізів-люків (вплив розмірів люків) | Травень 2014 р. | Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Розроблення методів і алгоритмів розрахунку напружено - деформованого стану (НДС) конструкцій РКТ з вирізами – люками кругової форми | Вересень 2014 р. |  |  |  |
|  |  | Чисельний аналіз взаємного впливу двох прямокутних вирізів – люків (вплив відстані між ними, діаграм деформування) | Грудень 2014 р. |  |  |  |
| 1 | Розроблення критеріїв для визначення характеристик міцності та пошкоджуваності металів і шаруватих композитів оптико-цифровими та НВЧ-засобами (п. 18) Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача ДП "КБ "Південне" | Аналіз сучасних технологій та безконтактних методів дослідження характеристик міцності та пошкоджуваності конструкцій з металевих матеріалів і ШКМ в процесі виготовлення та випробувань | Січень 2014р. | ДП "КБ "Південне" Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІППММ № 75-15/150 от 24.05.13р. |
|  |  | Встановлення критеріїв пошкоджуваності та гранично-рівноважного стану листових металевих і композитних матеріалів з концентраторами напружень (тріщини, отвори, галтелі і ін.). Визначення ознак дефектності металевих матеріалів і ШКМ методом НВЧ рефлектометрії на основі аналізу зміни модуля і фази коефіцієнта відбивання електромагнітної хвилі від структури при прикладенні статичного навантаження | Травень 2014 р. | Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка |  |  |
|  |  | Створення експериментальної установки на базі електронного спекл-інтерферометра та оптико-цифрового спекл-корелятора та відповідного програмного забезпечення для дослідження поздовжніх і поперечних переміщень та пружно-пластичних деформацій металевих поверхонь і внутрішніх шарів ШКМ у реальному часі за ультразвукового і теплового збуджень та механічних навантажень | Вересень 2014 р. |  |  |  |
|  |  | Розробка розрахунково-експериментальної методики з визначення характеристик опору руйнуванню на основі аналізу структури просторових (двовимірних і тривимірних) полів переміщень і деформацій поверхонь зразків металевих і композитних матеріалів поблизу концентраторів напружень та в зоні передруйнування безконтактними методами і засобами електронної спекл-інтерферометрії, цифрової і оптичної спекл-кореляції та НВЧ рефлектометрії за статичних навантажень | Грудень 2014 р. | Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Визначення характеристик опору руйнуванню металевих і композитних матеріалів | Грудень 2014 р. |  |  |  |
|  |  | Тестування розроблених методів та критеріїв визначення характеристик міцності шаруватих КМ на моделях | Грудень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка |  |  |
|  |  | Розробка методів, методики і програми для опису дефекту і передачі даних про дефект в CAD/CAE системи для подальшої оцінки НДС конструкції з дефектами. Тестування розроблених методів | Грудень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка ДП "КБ "Південне" | Науково-технічний звіт |  |
| 1 | Експериментально-теоретичні дослідження напружено - деформованого стану елементів конструкції під час динамічного впливу (п. 19) Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ"Південне" | Аналіз існуючих методів розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) та коливальних процесів у системах, що деформуються, під дією змінних динамічних навантажень та пророблення можливості раціонального проектування конструкції блока керування | Січень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Технічна довідка | узгоджено вих.ІПМаш № 52/483 від 12.06.13р. |
|  |  | Оцінка попередніх результатів та вироблення напряму для подальших досліджень | Липень 2014 р. |  |  |  |
|  |  | Розроблення проекту Технічного завдання на створення програмно-методичного забезпечення розрахунків вібронавантаженості блока керування під дією аеродинамічного впливу | Вересень 2014 р. |  | Технічне завдання |  |
|  |  | Аналіз результатів досліджень. Прийняття рішення щодо проведення подальших робіт | Листопад 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт |  |
| 2 | Побудова комп'ютерної системи і методів для дослідження коливань ракетних конструкцій з рідиною та змінним рівнем заповнення в умовах гравітації й мікрогравітації (п. 21) Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" | Аналіз існуючих методів та комп’ютерних технологій для дослідження коливань ракетних конструкцій з рідиною в умовах гравітації та мікрогравітації | Січень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Технічна довідка | узгоджено вих.ІПМаш № 52/483 від 12.06.13р. |
|  |  | Підготовка вихідних даних щодо конструкції та експлуатаційному впливу на систему РН для дослідження режимів коливань в польоті | Червень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" | Вихідні дані |  |
|  |  | Розробка теоретичних методів розрахунку коливань конструкції баків та паливних магістралей з рідиною в умовах гравітації та мікрогравітації | Жовтень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Аналіз результатів досліджень. Прийняття рішення щодо проведення подальших робіт | Грудень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" |  |  |
| 2 | Дослідження вібрацій елементів ракетних конструкцій зі змінною масою і контактною взаємодією в з'єднаннях неоднорідних систем (п. 22) Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" | Аналіз способів моделювання динамічних процесів в неоднорідних конструкціях при імпульсних впливах | Січень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт | узгоджено вих.ІПМаш № 52/483 від 12.06.13р. |
|  |  | Пропонування щодо створенню методики і програми розрахунку динамічної навантаженості конструкції космічного апарату при короткочасному впливі. Розгляд можливості пошукових розрахункових досліджень в автоматичному режимі для зниження вібронавантаженості | Травень 2014 р. |  |  |  |
|  |  | Аналіз оцінювальних результатів і визначення напряму для проведення подальших досліджень | Липень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" |  |  |
|  |  | Розробка Технічного завдання на розробку методичного та програмного забезпечення розрахунків вібронавантаженості космічного апарату під час розділення та розкриття систем РН | Листопад 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Технічне завдання |  |
|  |  | Аналіз результатів досліджень. Прийняття рішення щодо проведення подальших робіт | Грудень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" | Науково-технічний звіт |  |
| 2 | Дослідження міцності стиків ракетних конструкцій із шаруватих композиційних матеріалів під час статичних і циклічних впливів та нагрівання числовими та експериментальними методами (п. 24) Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка ДП "КБ "Південне" | Аналіз відомих методів розрахунку напружено-деформівного стану (НДС) стиків ракетних конструкцій з шаруватих КМ | Січень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача | Технічна довідка | узгоджено вих..ІПМіц № 56/288-7 від 03.06.13 вих. ІППММ № 75-15/150 от 24.05.13р. |
|  |  | Аналіз відомих методів експериментального дослідження НДС стиків ракетних конструкцій з шаруватих КМ | Січень 2014 р. | Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка ДП "КБ "Південне" | Технічна довідка |  |
|  |  | Розробка математичної моделі НДС стиків з урахуванням дискретності побудови за товщиною та наявністю концентраторів напружень | Липень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Розробка розрахункових схем та алгоритмів розв’язку задачі щодо напружено-деформовного стану вузла стику ракетних конструкцій | Вересень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача |  |  |
|  |  | Розробка експериментальних методів відпрацьовування міцності стиків ракетних конструкцій з КМ | Грудень 2014 р. | Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка ДП "КБ "Південне" | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Розробка проекту технічного завдання на дослідження міцності стиків ракетних конструкцій з шаруватих КМ | Листопад 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача | Технічне завдання |  |
|  |  | Розробка програм та методик розрахунку НДС стиків оболонок із шаруватих ПКМ з металевими закладними елементами під дією статичних навантажень | Грудень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ДП "КБ "Південне | Науково-технічний звіт |  |
| 2 | Дослідження стійкості оболонкових конструкцій із шаруватих композиційних матеріалів під час нерівномірного нагрівання й комплексного впливу статичних навантажень (п. 25) Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача ДП "КБ "Південне" | Виконання оцінки сучасного стану теоретичних та експериментальних досліджень в галузі стійкості шаруватих композиційних структур з урахуванням дискретності побудови | Січень 2014 p. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача ДП "КБ "Південне" | Технічна довідка | узгоджено вих. ІППММ № 75-15/150 от 24.05.13р. |
|  |  | Розробка математичної моделі деформування оболонок з шаруватих КМ з урахуванням дискретності побудови за товщиною та особливістю властивостей армованих композитів на полімерній основі | Травень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Розробка критерію загальної та локальної втрати стійкості оболонкових конструкцій з шаруватих композиційних матеріалів під час нерівномірного нагріву та комплексного впливу статичних навантажень | Серпень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача |  |  |
|  |  | Розробка програм і методик розрахунку загальної та локальної втрати стійкості оболонкових конструкцій з шаруватих композиційних матеріалів під час нерівномірного нагріву, зовнішнього тиску і згинаючих моментів | Грудень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача |  |  |
| Н | Дослідження віброімпульсних прискорень при спрацюванні піротехнічних засобів відділення космічних апаратів (новий) Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" | Складання алгоритму, налагодження програми розрахунку, розробка схеми експериментального дослідження прискорень. | Січень 2014 p. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Анотований звіт | узгоджено вих.ІПМаш № 52/483 від 12.06.13р. |
|  |  | Проведення тестових розрахунків, порівняння з експериментальними даними. | Березень 2014 р. | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного ДП "КБ "Південне" | Технічна довідка |  |
| Н | Дослідження міцності деталей із вуглець-вуглецевих матеріалів сопел ракетних двигунів твердого палива (РДТП) при інтенсивному термо-силовому навантаженні (новий) Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача ДП "КБ "Південне" | Видача технічних вимог щодо конструкції і умов роботи деталей із вуглець-вуглецевих матеріалів сопел | Січень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" | Технічні вимоги | узгоджено вих. ІППММ № 75-15/150 от 24.05.13р. |
|  |  | Аналіз відомих методів розрахунку напружено-деформівного стану (НДС) деталей із вуглець-вуглецевих матеріалів сопел | Квітень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача | Технічна довідка |  |
|  |  | Розробка математичної моделі НДС деталей із вуглець-вуглецевих матеріалів сопел з урахуванням дискретності побудови за товщиною в умовах інтенсивного термо-силового навантаження | Вересень 2014 р. | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Подстригача | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Розробка критеріїв міцності і роботоздатності деталей із вуглець-вуглецевих матеріалів сопел в умовах інтенсивного термо-силового навантаження | Грудень 2014 р. |  | Науково-технічний звіт |  |
| Нові матеріали і технології |
|  | Розроблення науково - технологічних основ одержання високоміцних вуглецевих волокон із прекурсорів з поліакрилнітрильного волокна, підготовка й організація їх дослідного виробництва (П. 26) Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича ДП «КБ «Південне» | Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення пілотного виробництва вуглецевих волокон з поліакрилонітрильних (ПАН) прикурсорів за пропозиціями головного виконавця проекту – німецької компанії ЕРС-груп | Березень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Техніко-економічне обґрунтування | узгоджено вих. №01-11-48-62 від 24.05.13 р. |
|  |  | Розроблення технічних завдань на проектування і виготовлення технологічного обладнання | Червень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича ДП «КБ «Південне» | Технічні завдання |  |
|  |  | Апробація світових аналогів вуглецевих волокон, що будуть освоєні в Україні, як армуючих елементів полімерних композицій, визначення їх характеристик | Грудень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Науково-технічний звіт |  |
|  | Розроблення технології одержання вуглецевих волокнистих матеріалів зі структурою трикотажу і вуглепластиків на їхній основі (П. 27) Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Казенний завод порошкової металургії | Розроблення та відпрацювання технології одержання вуглецевих волокнистих матеріалів зі структурою трикотажу і вуглепластиків на їхній основі | Червень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Казенний завод порошкової металургії | Технологічний процес | узгоджено . вих. №01-11-48-62 від 24.05.13 р. |
|  |  | Модифікація ГЦ волокон вуглепластиковими наноструктурними домішками для підвищення властивостей карбонізованих волокон | Вересень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Виготовлення дослідних зразків вуглецевого трикотажу з модифікованих волокон та визначення їх властивостей | Грудень 2014 |  |  |  |
|  | Розроблення композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного і радіаційного випромінювань (п.30) Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова | Виготовлення зразків вуглепластіків з використанням металізованих вуглеводних волокон, металевих волокон і модифікація вуглекомпозитів мілкодисперсними порошками тугоплавких металів и наноструктурними вуглецевими домішками | Червень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Акт виготовлення зразків | узгоджено вих. ІПМ №01-11-48-62 від 24.05.13 р. |
|  |  | Дослідження фізико-механічних і екрануючих властивостей модифікованих вуглепластиків, оптимізація состава та структури по комплексу характеристик | Грудень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Проведення пошукових досліджень | Грудень 2014 | Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІМ №61-399 від 05.06.13 |
|  | Розроблення термостійкого конструкційного радіопоглинального матеріалу (П. 31) Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка | Оптимізація покриття за поглинальними за теплоізоляційним властивостям | Грудень 2014 | Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка | Науково-технічний звіт | узгоджено вих.. ІХП 3 259/01-10-443 від 07.06.13 |
|  | Створення вітчизняних спеціальних матеріалів для пошуку локальних теч компонентів ракетного палива та сорбційних матеріалів для усунення, витікання з них парів палива (п.32) Інститут фізичної хімії Інститут проблем матеріалознавства | Виготовлення дослідної партії індикаторної стрічки та сорбційних тканин. | Грудень 2014 | Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Паспорт на стрічку | узгоджено вх.КБП № 2641 еп від 20.05.13р. |
|  | Розроблення технології контактно-стикового зварювання оплавленням силових елементів типу "фітінг-стрингер" з різнорідних алюмінієвих сплавів (п.33) Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Проектування та виготовлення оснастки для контактно-стикового зварювання оплавленням дослідних зразків профілів з різнорідних алюмінієвих сплавів, відпрацювання режимів зварювання | Грудень 2014 р. | Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Науково-технічний звіт | узгоджено вх. КБП 1265ф від 23.05.13 р. |
|  | Відпрацювання варіантів технології лазерного зварювання у виготовленні охолоджуваних сопел двигунів (насадків з 08Х18Н10Т) (п.34) Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Розробка технічного завдання на пошук варіантів технології лазерного зварювання для виготовлення охолоджуючих сопел двигунів зі 08Х18Н10Т | Грудень 2014 р. | Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Технічне завдання | узгоджено вх. КБП 1265ф від 23.05.13 р. |
|  | Розроблення технології автоматичного лазерного зварювання внутрішніх стінок камер двигуна, у т. ч. сталь 12Х18Н10Т + бронза БрХ08 (п.35) Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона ДП «КБ «Південне» | Випуск Технічного завдання на розроблення технології автоматичного лазерного зварювання внутрішніх стінок камер двигуна | Березень 2014 р. | ДП «КБ «Південне» Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Технічне завдання | узгоджено вх. КБП 1265ф від 23.05.13 р. |
|  |  | Визначення можливості лазерного зварювання нержавіючої сталі 12Х18Н10Т з бронзою БрХ08 внапусток та з відбортовкою, обгрунтування ТЗ | Грудень 2014 р. | Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Техніко-економічне обґрунтування |  |
|  |  | Визначення методів зварювання нероз’ємних з’єднань вуглець-вуглецевих матеріалів з металами, вибір складу проміжних прошарків | Грудень 2014 р. | Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | Науково-технічний звіт |  |
|  | Забезпечення безконтактного автоматизованого контролю якості вузлів з полімерних композиційних матеріалів (п.37) Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона ДП «КБ «Південне» | Випуск Технічного завдання на розроблення технічного проекту установки автоматизованого ультразвукового контролю корпусів з ПКМ | Березень 2014 р. | ДП «КБ «Південне» Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Технічне завдання | узгоджено вх. КБП 1265ф від 23.05.13 р. |
|  |  | Розробка технічного проекту установки автоматизованого ультразвукового контролю корпусів з полімерних композиційних матеріалів та вибір схемних рішень акустичної частини. | Грудень 2014 р. | Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Технічний проект |  |
|  | Радіаційний контроль якості вузлів з полімерних композиційних матеріалів (П. 38) Інститут сцинтиляційних матеріалів | Розробка технічного проекту установки радіаційного контролю якості вузлів з полімерних композиційних матеріалів та її техніко-економічного обґрунтування | Грудень 2014 | Інститут сцинтиляційних матеріалів | Технічний проект Техніко-економічне обґрунтування | узгоджено вх. КБП №2626еп від 20.05.13р. |
|  | Одержання експериментальних даних про фізико-механічні і теплофізичні властивості термонавантажених композиційних та інших неметалевих матеріалів у широкому діапазоні робочих температур (П. 39) Інститут проблем міцності Інститут проблем матеріалознавства ДП «КБ «Південне» | Випуск Технічних завдань на визначення фізико-механічних і теплофізичних властивостей термонавантажених композиційних та інших неметалевих матеріалів | Березень 2014 | ДП «КБ «Південне» Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Технічні завдання | узгоджено вх. КБП №2703еп від 22.05.13р. вх. КБП №1259ф від 22.05.13 р. |
|  |  | Одержання експериментальних даних про фізико-механічні властивості матеріалів в робочому діапазоні температур в об’ємі узгодженого ТЗ | Грудень 2014 | Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка | Науково-технічний звіт |  |
|  |  | Експериментальне визначення теплофізичних властивостей матеріалів УП-УТ, ДСВ-2, УУКМ и ін. при робочих температурах | Грудень 2014 | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича | Науково-технічний звіт |  |
|  | Прогнозування міцності конструкцій з полімерних композиційних матеріалів на основі розрахунково - експериментальних досліджень (п.40) Інститут проблем міцності ім..Г.С.Писаренка Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Проведення експериментальних модельних досліджень з виявлення механізмів руйнування композитного матеріалу в об’ємі узгодженого ТЗ | Грудень 2014 | Інститут проблем міцності ім..Г.С.Писаренка | Науково-технічний звіт | узгоджено вх. КБП №1259ф від 22.05.13р. вх. КБП №1265ф від 23.05.13 р. |
|  |  | Прогнозування міцності конструкцій з полімерних композиційних матеріалів на основі розрахунково-експериментальних досліджень. | Грудень 2014 | Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Науково-технічний звіт |  |
|  | Дослідження впливу факторів космічного простору на матеріали та елементів конструкцій космічних апаратів (п.42) Фізико – технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Веркіна | Проведення випробувань на вплив вакуумного ультрафіолету. | Грудень 2014 | Фізико – технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Веркіна | Науково-технічний звіт | узгоджено вх. КБП №1213ф від 18.05.13р. |
|  | Розроблення технології й обладнання зварювання стільникових конструкцій з жаростійких сплавів, що працюють при температурах до 12000С (п.46) Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона ДП «КБ «Південне» | Випуск Технічного завдання на розробку технології зварювання стільникових конструкцій з жаростійких сплавів, що працюють при температурах до 12000С | Березень 2014 р. | ДП «КБ «Південне» | Технічне завдання | узгоджено вх.КБП №1265ф від 23.05.13 р. |
|  |  | Проектування технологічного оснащення, відпрацювання режимів зварювання нових жаростійких сплавів і проведення попередніх експериментальних робіт | Грудень 2014 р. | Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Науково-технічний звіт |  |
|  | Перспективні види зварювання паливних баків і сухих відсіків: зварювання тертям з перемішуванням, контактно-стикове зварювання вузлів типу стрингер - фітінг, лазерне зварювання та гібридні види зварювання (п.47) Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Відпрацювання прийомів зварювання паливних баків і сухих відсіків з тонколистових алюмінієвих сплавів шляхом тертя з перемішуванням, контактно-стикового способу, лазерного і гібридного лазерно-дугового зварювання | Грудень 2014 | Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона | Науково-технічний звіт | узгоджено вх.КБП №1265ф від 23.05.13 р. |
|  | Розроблення нових неруйнівних методів товщинометрії, оцінювання міцності та пошкоджуваності шаруватих композитів із вуглепластиків на основі оптико-цифрових, надвисокочастотних та акустико-емісійних технологій (п.49) Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка | Проведення попередніх досліджень по використанню вихреструмового методу вимірювання товщини вуглепластикових обшивок стільникових конструкцій | Жовтень 2014 р. | Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ФМІ №88.12/500 від 20.05.13р. |
|  |  | Проведення попередніх досліджень по використанню нових неруйнівних методів товщинометрії, оцінювання міцності та пошкоджуваності шаруватих композитів із вуглепластиків на основі оптико-цифрових та надвисокочастотних технологій | Грудень 2014 р. |  | Науково-технічний звіт |  |
| Основні проблеми ракетних двигунів на твердому паливі (створення та модифікація зв’язуючих) |
|  | Науковий супровід розроблення зв’язуючих з кінцевими уретанепоксидними групами на основі низькомолекулярних дієнових каучуків "ПДИ" і "НТРВ" для дослідження характеристик "ТРТ" (п. 52) Інститут хімії високомолекулярних сполук НДІ ВЕМ, ДП ВО ПХЗ ДП "КБ "Південне" | Науковий супровід виготовлення низькомолекулярних дієнових канчуків для зарядів. Участь у розробці паспорта-картки на сумішне тверде паливо | Грудень 2014 р. | Інститут хімії високомолекулярних сполук НДІ ВЕМ ДП ВО ПХЗ ДП "КБ "Південне" | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІХВС №95/6-1-11-345 від 24.05.13р. Фінансування ІХВС забезпечує ДП ВО ПХЗ |
|  | Розроблення та модифікація зв’язуючих на основі низькомолекулярних каучуків з кінцевими карбоксильними групами (п. 53) Інститут хімії високомолекулярних сполук НДІ ВЕМ, ДП ВО ПХЗ ДП "КБ "Південне" | Розробка пропозицій щодо нових видів зв’язуючих для перспективних сумішних твердих палив | Грудень 2014 р. | Інститут хімії високомолекулярних сполук НДІ ВЕМ ДП ВО ПХЗ ДП "КБ "Південне" | Технічне завдання | узгоджено вих. ІХВС №95/6-1-11-345 від 24.05.13р. |
|  |  |  |  |  | Науково-технічний звіт |  |
|  | Розробка детонуючих подовжених зарядів для розрізання відсіку корисного навантаження (новий) Науково-інженерний центр «Матеріалообробка вибухом» ІЕС ім. Е.О. Патона | Проведення проектних досліджень щодо розробки детонуючих подовжених зарядів для розрізання відсіку корисного навантаження | Вересень 2014 | Науково-інженерний центр «Матеріалообробка вибухом» ІЕС ім. Е.О. Патона | Ескізний проект | узгоджено GR2 YZH SPS 010 01 ТЗ Об’єм фінансування від КБП ( 1 млн. грн |
| Рідинні рушійні установки |
|  | Розроблення ендотермічних палив, у тому числі дослідження з конверсії вуглеводневих палив (п. 54) Інститут газу ДП "КБ "Південне" | Літературний огляд і аналіз можливостей використання різних палив – “кандидатур” для проведення подальших досліджень | Грудень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут газу | Науково-технічний звіт | узгоджено Вх.КБП №5227еп від 30.09.2013г. |
|  |  | Розрахункові роботи з пиролизу гасу, пропану, бутану, пентану й зрідженого нафтового газу |  |  |  |  |
|  |  | Розрахункові роботи водяної конверсії гасу, пропан-бутану й пентану. |  |  |  |  |
|  |  | Розрахункові роботи з паливо- повітряної конверсії |  |  |  | протокол від 25.03.2013р. |
|  | Моделювання динаміки роботи двигуна з урахуванням кавітації в насосах, випаровування і конденсації в порожнинах і трактах двигуна (п. 55) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ ДП "КБ"Південне" | Випуск ТЗ на проведення робіт | Січень 2014 р. | ДП "КБ"Південне" Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Технічне завдання | узгоджено Вих..ІТМ №57/514-03 від 31.05.13р. |
|  |  | Випуск методики моделювання динаміки роботи двигуна з урахуванням кавітації в насосах, випарювання та конденсації в порожнинах і трактах двигуна | Грудень 2014 р. | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Методика |  |
|  | Розроблення жароміцних матеріалів, стійких при температурі 1600 – 1800ºС у середовищу продуктів згоряння рідких ракетних палив (п. 58) ННЦ "Харьківський фізико-технічний інститут" | Розробка та нанесення захисних покриттів на зразки з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу | Червень 2014 р. | " ННЦ "Харьківський фізико-технічний інститут" | Науково-технічний звіт | узгоджено Вих. ХФТІ №16-00/03-139 від 03.10.2013р. |
|  |  | Випуск програми та методики випробувань матеріалів, виготовлених згідно з ТЗ 442-54-13 |  |  | Програма та методика проведення випробувань | протокол від 29.03.2013р. |
|  |  | Проведення випробувань, виготовлених згідно з ТЗ 442-54-13 | Грудень 2014 р. |  | Протокол випробувань |  |
|  | З’єднання вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів з металами, отримані у термоградієнтний спосіб (п. 59) ННЦ "Харьківський фізико-технічний інститут" | Розробка й виготовлення зразків вуглець-вуглецевого композитного матеріалу, отриманих термоградиентным методом | Червень 2014 р. | ННЦ "Харьківський фізико-технічний інститут" | Науково-технічний звіт | узгоджено Вих. ХФТІ №16-00/03-139 від 03.10.2013р. |
|  |  | Дослідження на зразках різних способів з'єднання вуглець-вуглецевих композитних матеріалів з металами |  |  |  |  |
|  |  | Випуск програми та методики випробувань матеріалів, виготовлених згідно з ТЗ 442-55-13 |  |  | Програма та методика проведення випробувань | протокол від 29.03.2013р. |
|  |  | Проведення випробувань, виготовлених згідно з ТЗ 442-55-13 | Грудень 2013 р. |  | Протокол випробувань |  |
| Супутникові системи наукового і спеціального призначення, системи телевимірювань |
|  | Розроблення науково-методичного забезпечення іоносферних вимірювань й оброблення наукової інформації (п.60) Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ | Розроблення наукової програми та методики проведення вимірювань іоносферних параметрів на борту КА, створення серверного комплексу збереження та обробки даних космічних спостережень | Червень 2014 р. | Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ | Технічне завдання Вихідні дані | узгоджено вих. ІКІ № 303/06-01/161 від 24.05.13р. |
|  | Розроблення науково-методичного забезпечення поліпшення точності геоприв’язки даних космічних апаратів середнього розділення (п.61) Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ | Розроблення робастних методів пошуку контрольних точок та оцінювання параметрів моделі геометрії зйомки. Розроблення методів поновлення базового покриття та калібрування первісних даних ДЗЗ | Грудень 2013 р. | Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІКІ № 303/06-01/161 від 24.05.13р. Планується фінансування від КБП у 2014 р. |
| 1 | Розроблення науково-методичного забезпечення поліпшення точності геоприв’язки даних космічних апаратів високого розділення (п. 62) Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ | Розроблення методології поліпшення точності геоприв’язки даних космічних апаратів високого розділення | Грудень 2014 р. | Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІКІ № 303/06-01/161 від 24.05.13р. Планується фінансування від КБП у 2014 р. |
|  | Створення комплексів наукової апаратури для проведення іоносферних досліджень (п. 63) Львівський центр ІКД НАНУ і НКАУ ДП "КБ"Південне" | Розробка мініатюрних датчиків постійного та змінного полів. Розробка принципів будування ССНІ | Червень 2014 р. | ДП "КБ"Південне" Львівський центр ІКД НАНУ і НКАУ | Технічне завдання Вихідні дані | узгоджено вих.. ЛЦ ІКІ № 121/225 від 05.06.13 |
|  | Розроблення методів визначення параметрів руху космічних апаратів за результатами оптичних і фотометричних спостережень (п. 64) Головна астрономічна обсерваторія ДП "КБ"Південне" | Тестування телескопів, складання списку об’єктів спостереження. Розроблення та впровадження стандартизованих методів та засобів моніторінгу, оперативної обробки даних і формування баз даних та каталогу космічних об’єктів | Грудень 2014 р. | Головна астрономічна обсерваторія | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ГАО № 79-373/2 від 07.06.13 |
|  | Робастні алгоритми системи орієнтації космічних апаратів (п. 65) Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ ДП "КБ"Південне" | Розробка математичного описання об’єкту керування з урахуванням цільових задач та різного складу вимірювачей та виконавчих органів | Червень 2014 р. | ДП "КБ "Південне" Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Технічна довідка | узгоджено вих. ІТМ № 57/543-15 від 11.06.13 |
|  |  | Синтез робастних алгоритмів високоточної та багато режимної системи керування орієнтацією КА | Грудень 2014 р. | Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ | Науково-технічний звіт |  |
| 2 | Уточнення в по-льоті кутового положення сканерів космічних апаратів дистанційного зондування Землі (п. 66 ) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України ДП "КБ "Південне" | Розроблення методів, алгоритмів та комп’ютерних програм польотного калібрування знімальної апаратури КА ДЗЗ | Грудень 2013 р. | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. МНУЦІТС № 22/8-47 від 22.08.13 Планується фінансування від КБП у 2014 р. |
| 3 | Віброзахист приладів корисного навантаження космічних апаратів (п. 67) Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Розробка математичних моделей демпферів та алгоритмів демпфування. Проведення комп’ютерного моделювання напівактивного демпфування коливань КА | Грудень 2014 р. | Інститутпроблем машинобудування ім. А.М. Підгорного | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІПММ № 55185 від 14.06.13 |
|  | Створення методик селекції рухомих наземних об'єктів (п. 68) Радіоастрономічний інститут | Розроблення алгоритмів селекції рухомих цілей та комп’ютерних програм для моделювання процесів селекції | Грудень 2014 р. | Радіоастрономічний інститут | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. РІ № 237-478/21 від 05.06.13 |
|  | Розроблення науково-технологічних основ забезпечення і стендового контролю магнітних характеристик та "магнітної чистоти" космічних апаратів (п. 69) НТЦ магнетизму технічних об'єктів | Розробка математичних моделей мАгнітного поля вузлів і апаратури КА та принципів нормування їх магнитних характеристик. Дослідження методів зниження магнітного моменту вузлів і апаратури КА шляхом розмагничування | Грудень 2014 | НТЦ магнетизму технічних об'єктів | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. НТЦ № 20/221 від 07.06.13 Планується фінансування від КБП у 2014 р. |
|  | Розроблення теоретичних й експериментальних методик проектування електромагнітно чистих міні- та нано-платформ для наукових експериментів у космосі (п. 70) Львівський центр ІКД НАНУ і НКАУ | Розроблення теоретичних основ прив’язки вимірювальних осей магнітного датчику. Розроблення стенду для визначення магнітної чистоти КА | Грудень 2014 | Львівський центр ІКД НАНУ і НКАУ | Науково-техніч-ний звіт | узгоджено вих. ЛЦ ІКІ № 121/225 від 05.06.13 |
|  | Розробка методів дослідження, розповсюдження та стабілізації вібрацій по конструкції та приладах космічних апаратів (п. 71) Інститут прикладної математики і механіки ДП "КБ"Південне" | Оцінювання та компенсація збурювань у датчиках системи керування та приборах корисного навантаження КА. Створення методики та програмного забезпечення розрахунку процесу розповсюдження коливань вздовж елементів конструкції та приборів КА | Грудень 2014 | Інститут прикладної математики і механіки | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІПММ № 55185 від 14.06.13 |
| 5 | Розроблення методик забезпечення стійкості космічних апаратів до впливу космічних випромінювань (п. 72 ) Інститут електронної фізики ДП "КБ "Південне" | Розробка та узгодження програм-методик комплексного відпрацювання стійкості елементної бази та бортової апаратури космічних апаратів на випробувальному стенді Мікротрон М-30. Проведення контрольних випробувань стійкості елементів космічних апаратів | Грудень 2013 р. | Інститут електронної фізики ДП "КБ "Південне" | Протоколи випробувань | узгоджено вих. № 312/06-14 від 05.06.13 |
|  | Розрахунок елементів надвисокочастотних трактів й антен для антенно-фідер-них пристроїв (п.73) Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова | Розроблення алгоритмів синтезу та оптимізації НВЧ КВЧ пристроїв | Грудень 2014 р. | Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова | Науково-технічний звіт | узгоджено вх. КБП № 216ф/КБ-3 від 07.06.13 |
|  | Розроблення малогабаритних датчиків тиску і температури (п.74) Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова | Виготовлення та попередні випробування малогабаритних швидкодіючих датчиків тиску | Грудень 2014 р. | Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. ІФНП № 31207/11-889 від 05.06.13 |
|  | Розроблення методології супутникового зондування Землі і тематичного оброблення знімків. (п. 75 ) НЦ аерокосмічних досліджень Землі | Розробка супутникових технологій пошуку вуглеводородів на суші та на шельфі, оцінювання врожайності сільськогосподарських культур та екологічного стану територій. Обгрунтування ТТХ бортовох апаратури перспективних супутників ДЗЗ | Грудень 2014 р. | НЦ аерокосмічних досліджень Землі | Науково-технічний звіт | узгоджено вих. НЦАКІЗ № 143/149-07 від 03.06.13 |
|  | Дослідження радіофізичного методу визначення параметрів гравітаційного і магнітного полів Землі (п. 76 ) Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ДП "КБ "Південне | Постановка задачі досліджень, розробка та узгодження технічного завдання | Березень 2014 р. | ДП "КБ "Південне Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова | Технічне завдання | № 65-608/1 від 27.07.12 |
|  |  | Розроблення науково-методичних матеріалів щодо розрахунків параметрів гравітаційного і магнітного полів Землі | Грудень 2014 р. | Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ДП "КБ "Південне | Науково-технічний звіт |  |
|  | Застосування термоелектрики у ракетно-космічній техніці (п. 77 ) Інститут термоелектрики ДП "КБ "Південне | Комплекс робіт згідно з протоколом наради від 11-12.09.12 р. | Грудень 2014 р. | Інститут термоелектрики ДП "КБ "Південне | Технічне завдання Науково-технічний звіт | Узгоджено Вих.ІТЕ 3 1071еп від 25.02.13 |
| Системи керування |
|  | Розроблення оптимальних алгоритмів класифікації змінних зображень для датчика зовнішньої інформації (п. 81) Інститут проблем математичних машин і систем Інститут проблем реєстрації інформації | Створення еталонів цілей і програмно-апаратного комплексу оцінки роботи алгоритмів обробки інформації для забезпечення необхідної точності стосовно комплексів високоточної зброї | Грудень 2014 р. | Інститут проблем математичних машин і систем Інститут проблем реєстрації інформації | Науково-технічний звіт | узгоджено GR2 YZH SPS 027 00 Фінансування від КБП ( 500 000 грн |
|  |  | Створення комплексу алгоритмів обробки даних від датчиків зовнішньої інформації, що забезпечує класифікацію отриманих зображень місцевості в реальному масштабі часу | Грудень 2014 р. |  | Науково-технічний звіт | узгоджено GR2 YZH SPS 028 00 Фінансування від КБП ( 500 000 грн |
| Економіка й управління |
|  | Розроблення стратегії та економічної моделі інноваційної діяльності космічної галузі України, принципів і механізмів залучення фінансування інноваційного розвитку космічної галузі України (п. 83) Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Державна установа “Інститут економіки і прогнозування НАН України” | Розроблення стратегії інноваційної діяльності підприємств космічної галузі України | Березень 2014 | Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Державна установа “Інститут економіки і прогнозування НАН України” | Науковий звіт | узгоджено вх.. 3133 еп від 11.06.13р. |
|  |  | Розроблення економічної моделі інноваційної діяльності в ДП «КБ «Південне», що реалізуватиме стратегію | Травень 2014 |  |  |  |
|  |  | Оцінка очікуваної ефективності реалізації стратегії та впровадження моделі | Серпень 2014 |  |  |  |
|  |  | Розробка рекомендацій щодо застосування на підприємствах космічної галузі стратегії та економічної моделі | Листопад 2014 |  |  |  |
|  | Визначення конкурентної позиції підприємства в різних сегментах космічного ринку, шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі (п. 91) Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку | Пошук та оцінка можливостей використання нетрадиційних підходів до підвищення конкурентоспроможності підприємств в різних сегментах космічного ринку | Березень 2014 | Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку | Науковий звіт | узгоджено вих.. №22/438 від 02.10.2013р |
|  |  | Розробка моделей порівняльного аналізу конкурентних позицій з оцінкою витрат по елементам життєвого циклу кожного виробу | Червень 2014 |  |  |  |
|  |  | Розробка оптимальної моделі з управління конкурентоспроможністю ДП «КБ «Південне» | Вересень 2014 |  |  |  |
|  |  | Оцінка очікуваної ефективності впровадження моделі, розроблення рекомендацій щодо застосування моделі на підприємствах космічної галузі | Грудень 2014 |  |  |  |
| Історія створення ракетно-космічної техніки |
|  | Проведення досліджень наявного історичного матеріалу зі створення та розвитку ракетобудування в Україні (п. 94) Рада з космічних досліджень | Підготовка тексту книги «Внесок Національної академії наук України в дослідах космічного простору та розвиток ракетно-космічної техніки» | Грудень 2014 р. | Рада з космічних досліджень | Текст | узгоджено |

Лист узгодження
до Плану спільної науково-дослідної діяльності ДП "КБ "Південне" і наукових установ НАН України

на 2013 рік

| Від НАН України: |  | Від ДП "КБ "Південне": |
| --- | --- | --- |
| Віце-президент НАН України, академік НАН України |  | Заступник генерального конструктора з наукової і навчальної роботи к.т.н., проф. |
| А.Г. Наумовець |  | О.В. Новиков |
| Член Президії НАН України, академік НАН України |  | Перший заступник Генерального конструктора з системного проектування |
| В.П. Горбулін |  | О.П. Кушнарьов |
| Директор Інституту технічної механіки НАН України і НКА України, член-кореспондент НАН України |  | Начальник розрахунково-теоретичного комплексу з проектування і розрахунків в частині балістики, аеродинаміки, тепломасообміну, міцності, к.т.н. |
| О.В. Пилипенко |  | В.М. Сіренко |
| Директор Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка, член-кореспондент НАН України |  |  |
| В.В.Харченко |  |  |
| Директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, академік НАН України |  | Начальник комплексу нових матеріалів і перспективних технологій, к.т.н. |
| В.В. Скороход |  | О.М. Потапов |
| Директор Інституту хімії високомолекулярних сполук, академік НАН України |  | Головний конструктор і начальник конструкторського бюро з розроблення ракетних двигунів на твердому паливі |
| Є.В. Лебедєв |  | А.С. Кириченко |
| Почесний директор Інституту технічної механіки НАН України і НКА України, академік НАН України |  | Заступник головного конструктора і начальника проектно-конструкторського бюро з розробки ракетних двигунів |
| В.В. Пилипенко |  | Л.М. Усатюк |
| Директор Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України |  | Головний конструктор і начальник проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій |
| О.П. Федоров |  | О.Л. Макаров |
| Директор Інституту проблем математичних машин та систем, член-кореспондент НАН України |  | Заступник Генерального конструктора з випробувань і експлуатації |
| А.О. Морозов |  | А.В. Агарков |

| Директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку |  | Начальник комплексу з керування та координації робіт, заступник головного економіста |
| --- | --- | --- |
| М.О. Кизим |  | О.А. Камишов |
| Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва |  | Начальник відділення науково-технічної інформації і патентно-ліцензійних досліджень |
| Б.А. Маліцький |  | В.Д. Ткаченко |